Waterline One

Sistema web para geolocalización y trazabilidad de clientes, créditos y pagos

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Documento de inicio y dirección del proyecto

| Código | ACP-01 |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 |
| Fecha | 28/08/2026 |
| Elaborado por | Jean Klaus Castañeda Santos |
| Caso de estudio | Empresa purificadora de agua - caso de estudio |

Estado del documento: versión preliminar para levantamiento y validación de requerimientos.

# Historial de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2026 | 0.1 | Primera versión del documento para validación. | Jean Klaus Castañeda Santos |

# Tabla de contenido

Visión del proyecto

Autoridad e hitos

Organización del proyecto

Puntos de contacto

Glosario

Control de cambios

# 2. Visión del proyecto

## 2.1 Enunciado del problema

La empresa purificadora de agua administra clientes, entregas, créditos y cobros mediante registros manuales y conocimiento individual de los vendedores. Esto dificulta localizar clientes, confirmar pagos, conocer saldos reales, conciliar efectivo y detectar operaciones que no fueron reportadas oportunamente.

## 2.2 Descripción del proyecto

Waterline One será una aplicación web para registrar clientes con ubicación geográfica y conservar una trazabilidad verificable de entregas, créditos, pagos, abonos y liquidaciones. Cada operación confirmada generará una constancia con folio único, código corto y opción de QR de consulta. El sistema incluirá un módulo analítico que preparará datos para análisis futuro de recurrencia y abandono de clientes.

## 2.3 Objetivo del proyecto

Desarrollar y evaluar una solución web que mejore el control verificable de las operaciones de campo y construya información histórica confiable para la toma de decisiones de una empresa purificadora de agua.

## 2.4 Alcance inicial

Gestión de usuarios con roles de administrador y vendedor.

Registro de clientes, referencias y ubicación en mapa.

Registro de entregas al contado y a crédito.

Registro de pagos, abonos, saldos y constancias.

Liquidación de efectivo por vendedor, auditoría y reportes básicos.

Indicadores descriptivos y estructura de datos para análisis futuro.

## 2.5 Exclusiones iniciales

Contabilidad general completa.

Rastreo GPS permanente de vendedores.

Optimización automática de rutas.

Aprobación automática de créditos.

Predicciones reales sin datos históricos completos y validados.

## 2.6 Factores críticos de éxito

Validación del flujo real con propietario y vendedores.

Uso sencillo desde teléfono en campo.

Constancias claras y legibles para el cliente.

Registros inalterables y anulaciones auditables.

Capacitación breve y seguimiento durante el piloto.

## 2.7 Suposiciones y restricciones

| Tipo | Detalle |
| --- | --- |
| Suposición | El propietario y al menos dos vendedores participarán en la validación. |
| Suposición | Se contará con una conexión de datos al momento de sincronizar operaciones. |
| Restricción | El presupuesto máximo estimado del MVP es Q25,000.00. |
| Restricción | La predicción de abandono se activará solo al validar suficientes datos históricos. |

# 3. Autoridad e hitos

## 3.1 Autoridad presupuestaria

El presupuesto estimado para el MVP es de Q25,000.00. Cualquier cambio que incremente este monto o agregue funciones fuera del alcance deberá registrarse y aprobarse antes de su implementación.

## 3.2 Hitos principales

| Hito | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| H1 | Requerimientos y procesos validados | Pendiente |
| H2 | Prototipos y modelo de datos aprobados | Pendiente |
| H3 | MVP Waterline Campo funcional | Pendiente |
| H4 | Control, auditoría y reportes integrados | Pendiente |
| H5 | Piloto, capacitación y evaluación | Pendiente |

# 4. Organización del proyecto

| Rol | Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador / usuario clave | Propietario de la empresa | Validar procesos, prioridades y operación real. |
| Líder de proyecto | Jean Klaus Castañeda Santos | Planificar, documentar y dirigir el desarrollo. |
| Usuarios de campo | Vendedores participantes | Probar flujos y aportar necesidades operativas. |

# 5. Puntos de contacto

Los datos personales y contactos específicos se completarán durante el levantamiento formal. Para esta versión, se reconoce al propietario como patrocinador y a los vendedores como usuarios clave.

# 6. Glosario

Constancia: comprobante impreso o digital de una entrega a crédito, pago o abono.

Liquidación: entrega y confirmación del efectivo registrado por un vendedor.

Folio: identificador único asignado a una operación confirmada.

Trazabilidad: capacidad de conocer quién, qué, cuándo y bajo qué estado ocurrió una operación.

# 7. Control de cambios

Toda solicitud de cambio deberá describir el motivo, alcance afectado, prioridad y posible impacto en tiempo o presupuesto. El propietario validará los cambios funcionales y el líder del proyecto actualizará la documentación y el tablero de trabajo.